基于多尺度特征融合的无人机车辆识别方法及系统设计

——基于VisDrone数据集与YOLOv10框架

毕业设计任务书

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 基于多尺度特征融合的无人机车辆识别方法及系统设计——基于VisDrone数据集与YOLOv10框架 |
| 学生姓名 | [填写姓名] |
| 学号 | [填写学号] |
| 专业班级 | [填写专业班级] |
| 指导教师 | [填写教师姓名] |
| 起止时间 | 2026年3月 - 2026年6月 |
| 课题类型 | 应用研究型 |
| 课题来源 | 自拟课题 / 教师科研课题 / [根据实际情况选择] |

二、课题背景与意义

2.1 课题背景

无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）技术近年来发展迅速，在军事侦察、智能交通、农业监测、电力巡检等领域得到广泛应用。其中，面向交通场景的车辆检测是无人机智能化应用的关键环节——通过无人机搭载视觉系统对道路车辆进行实时识别与跟踪，可为智能交通系统提供精准的交通流数据，支持交通拥堵疏导、事故快速响应、违章行为抓拍等应用。

然而，无人机航拍图像中的车辆检测面临严峻挑战。从VisDrone数据集的统计分析来看，大量车辆目标的尺寸小于20×20像素，有些甚至仅有几个像素点，人眼都难以分辨。此外，无人机飞行高度变化导致同一目标在不同图像中的尺寸差异巨大；城市道路场景中树木阴影、道路标线等背景噪声干扰严重；车辆密集排列时相互遮挡问题突出；光照变化、天气条件（雾霾、雨雪）、运动模糊等因素进一步加剧检测难度。

当前主流目标检测算法在处理无人机航拍车辆图像时存在明显不足：两阶段检测器（如Faster R-CNN）精度较高但计算量大，难以满足无人机平台的实时性要求；一阶段检测器（如YOLO系列）速度快，但在多尺度特征融合、小目标表征能力上仍有欠缺；传统特征金字塔结构（FPN/PANet）在浅层细节与深层语义的融合效率上存在信息冲突，小目标特征易被稀释；模型轻量化与精度平衡问题突出，现有高精度模型参数量大，难以部署于资源受限的无人机嵌入式平台。

2.2 研究意义

理论意义：本课题聚焦多尺度特征融合这一核心技术问题，探索面向无人机航拍车辆检测的特征提取与融合新机制。通过研究跨尺度特征交互、动态权重分配、注意力引导融合等理论方法，可丰富和发展小目标检测的理论体系，为深度学习模型在多尺度场景下的感知能力提升提供新思路。

实践意义：基于VisDrone这一权威无人机航拍数据集，设计并实现面向车辆目标的实时检测系统，可为智能交通管理提供精准的车辆数据支持，为无人机机载平台提供高效、鲁棒的算法方案，推动无人机在交通巡检、事故快速响应等场景的落地应用。

三、国内外研究现状

3.1 目标检测技术发展

基于深度学习的目标检测算法主要分为两阶段和单阶段两大类。两阶段检测器以R-CNN系列为代表，首先生成候选区域再进行分类和回归，精度较高但计算量大；单阶段检测器以YOLO系列和SSD为代表，将检测视为回归问题，检测速度快、计算复杂度低。

YOLO系列的演进体现了目标检测技术的发展脉络：YOLOv1-v3奠定了单阶段检测基础，引入多尺度预测；YOLOv4-v5集成CSP网络、PANet多路径特征融合、SPPF等模块；YOLOv6-v9引入RepVGG结构、E-ELAN层聚合网络、可编程梯度信息（PGI）等技术创新；YOLOv10则实现无需NMS后处理的实时端到端检测，成为本研究的合适基线模型。

3.2 多尺度特征融合研究

多尺度特征融合是提升小目标检测性能的关键技术。主流结构包括FPN（特征金字塔网络）、PANet（路径聚合网络）、BiFPN（双向特征金字塔）、NAS-FPN等。近期研究在YOLO系列改进中引入了多种创新：自适应渐进特征融合（APFU）、多层特征重构机制（MFR）、动态多尺度特征聚合（MFAM）等，有效提升了小目标检测性能。

3.3 基于VisDrone的车辆检测研究

VisDrone数据集是无人机航拍目标检测领域最具权威性的公开数据集之一，包含大量复杂场景下的车辆标注。近期基于VisDrone的YOLOv10改进研究取得显著进展，如OSD-YOLOv10、APFU-YOLOv10、MFR-YOLOv10、DMF-YOLOv10等，在参数量控制和精度提升方面均有突破。

3.4 研究空白与切入点

当前研究仍存在以下可深入探索的空间：多尺度特征融合的动态性与自适应性有待加强；轻量化与精度的更优平衡仍可突破；针对车辆目标的专项优化不够。本课题拟围绕这三个方向展开研究。

四、研究目标与内容

4.1 研究目标

总体目标：设计一种基于多尺度特征融合的无人机车辆识别算法，在YOLOv10框架上实现面向VisDrone数据集的实时检测系统，将mAP50从基线模型的32.7%提升至38%以上，同时保持参数量不超过YOLOv10s的1.2倍。

具体目标：

优化多尺度特征提取与融合机制，提升对<16像素的小尺寸车辆的表征能力，将小目标AP提升5个百分点以上

改进模型结构，引入轻量化设计，确保在Jetson Nano上达到≥15 FPS的实时性要求

在VisDrone数据集上完成消融实验和对比分析，验证各改进模块的有效性

4.2 研究内容

内容一：多尺度特征融合方法研究

（1）现有特征金字塔结构分析：在YOLOv10s上替换FPN、PANet、BiFPN作为颈部网络，对比不同融合结构对车辆检测性能的影响，重点关注小目标（<16像素）召回率差异和计算开销。

（2）改进的多尺度特征融合模块设计：借鉴CPA Enhancer自适应融合思想和APFU渐进融合策略，设计动态权重分配的多尺度特征融合模块。核心思路是：输入骨干网络的P3、P4、P5、P6四层特征图，通过轻量级注意力模块计算各层的重要性权重，权重根据特征图内容动态生成，在融合时对不同层级特征进行加权求和。

（3）融合策略消融实验：对比加法融合、拼接融合、注意力加权融合三种策略，用控制变量法比较mAP、参数量、推理速度，确定最优融合方案。

内容二：模型设计与优化

（1）基线模型选择：以YOLOv10s为基础模型，利用其在VisDrone上的公开预训练权重加速收敛，发挥其端到端设计无需NMS后处理的速度优势。

（2）骨干网络增强：

引入高效注意力机制：借鉴MECA模块的多分支思想，用轻量的坐标注意力替代，提升特征提取能力同时控制参数量

借鉴CFormerCGLU设计思想：在骨干网络最后几层引入卷积和GLU结合的方式，增强高层语义特征的表达能力

（3）颈部网络重构：

设计微小目标检测层：增加P2层检测头（原图1/4分辨率），专门处理小尺寸车辆目标

引入DySample动态上采样模块：替代传统双线性插值或转置卷积，增强特征融合效果

（4）损失函数优化：采用WIoU v3损失函数替代CIoU，通过动态调整样本权重，让模型更关注低质量样本，提升小目标定位精度。

内容三：系统实现与测试

（1）数据集准备与预处理：

以VisDrone2019-DET为主数据集，AI-TOD为补充测试集

将car、van、bus、truck等车辆类别合并为"vehicle"大类

采用Mosaic、MixUp、随机翻转、色彩抖动、随机裁剪、尺度抖动等数据增强策略

（2）模型训练与消融实验：

实验分组：基线组、A组（+动态多尺度融合）、B组（+微小检测层）、C组（+DySample）、D组（+WIoU v3）、E组（完整模型）

对比指标：mAP50、mAP50:95、Precision、Recall、参数量、FLOPs、FPS（Jetson Nano实测）

（3）系统原型开发：

开发环境：Python 3.8 + PyTorch 1.12，训练在RTX 3090服务器，部署在Jetson Nano

功能模块：数据预处理、模型推理、结果可视化

（4）性能测试与分析：

不同飞行高度测试：按目标尺寸分组（<16、16-32、32-64、>64像素）计算AP

不同光照条件测试：按白天、黄昏、夜间分组对比mAP

与SOTA算法对比：与OSD-YOLOv10、APFU-YOLOv10、MFR-YOLOv10等近期工作对比

五、研究方法与技术路线

5.1 研究方法

| 研究方法 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 文献调研法 | 系统梳理无人机目标检测、多尺度特征融合、YOLO系列改进等方向的研究进展，确定研究切入点 |
| 算法设计法 | 基于文献调研启发，结合VisDrone数据集特性，设计动态多尺度特征融合模块 |
| 实验验证法 | 通过消融实验逐步验证各改进模块的有效性，采用控制变量法确保实验可信度 |
| 对比分析法 | 与当前主流算法在统一数据集上进行性能对比，分析算法优势和不足 |

5.2 技术路线

text

阶段一：文献调研与需求分析（第1-2周）├── 完成文献[1][6][7][16][21][24][26]等核心论文的精读├── 分析VisDrone数据集的标注特点和目标分布├── 在VisDrone上跑通YOLOv10s基线，记录初始性能（mAP50=32.7%）└── 确定改进方向和实验方案阶段二：算法设计与实现（第3-6周）├── 第3周：实现动态多尺度特征融合模块├── 第4周：实现微小目标检测层和DySample上采样├── 第5周：集成所有改进模块，完成模型搭建├── 第6周：在服务器上启动训练，调参优化└── 每周记录实验进展，整理消融实验结果阶段三：系统开发与测试（第7-14周）├── 第7-8周：完成消融实验，分析各模块效果├── 第9-10周：开发检测系统原型（Python+PyTorch）├── 第11-12周：在不同场景下测试性能（尺度、光照、天气）├── 第13周：与SOTA算法对比分析└── 第14周：移植到Jetson Nano，评估实际运行效果阶段四：论文撰写与答辩（第15-16周）├── 整理实验数据，绘制图表├── 撰写论文初稿├── 修改完善└── 准备答辩PPT

5.3 预期创新点

融合机制创新：提出动态权重分配的多尺度特征融合模块，根据特征图内容实时计算各层级融合权重，实现浅层细节与深层语义的自适应融合，缓解信息冲突问题。

结构设计创新：构建面向车辆目标的微小检测层，在P2层（原图1/4分辨率）专门设计检测头，结合边缘增强模块，强化车辆轮廓特征，提升小尺寸车辆检测性能。

系统实现创新：在YOLOv10s框架上实现轻量化高精度车辆检测系统，参数量控制在1.2倍以内、mAP50提升5个百分点以上，完成从服务器训练到Jetson嵌入式部署的全流程验证。

六、预期成果与考核指标

6.1 预期成果

算法模型：基于YOLOv10s改进的多尺度特征融合车辆检测模型，包含动态权重融合模块、微小目标检测层、DySample上采样、WIoU v3损失函数等创新点

检测系统原型：Python+PyTorch实现的车辆检测系统，支持图像/视频输入、实时推理、结果可视化

实验数据：消融实验数据、对比实验结果、不同场景测试数据

学术论文：完成毕业设计论文一篇，字数不少于1.5万字

答辩PPT：毕业设计答辩演示文稿

6.2 考核指标

| 指标类型 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 检测精度 | mAP50（整体） | ≥38% |
|  | mAP50（<16像素小目标） | 提升≥5个百分点 |
| 模型复杂度 | 参数量 | ≤ YOLOv10s × 1.2 |
|  | FLOPs | ≤ YOLOv10s × 1.3 |
| 推理速度 | Jetson Nano FPS | ≥15 |
| 消融实验 | 各模块有效性验证 | 均有正向贡献 |
| 对比实验 | 优于近期SOTA算法 | 至少3项指标领先 |

七、进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开题阶段 | 第1-2周 | 文献调研，确定技术路线，跑通基线模型 | 开题报告、文献综述、基线性能记录 |
| 算法设计阶段 | 第3-6周 | 实现各改进模块，搭建完整模型，启动训练 | 模型代码、初步训练结果 |
| 实验验证阶段 | 第7-10周 | 完成消融实验，对比分析，优化参数 | 实验数据、图表、分析报告 |
| 系统开发阶段 | 第11-14周 | 开发检测系统原型，嵌入式移植测试 | 系统原型、测试报告 |
| 论文撰写阶段 | 第15-16周 | 整理成果，撰写论文，准备答辩 | 论文初稿、答辩PPT |